# PROJECT BUSINESS CASE

- Chiến lược

| Chủ đề | Nội dung xem xét |
| --- | --- |
| 1.1 Nhu cầu kinh doanh | Chuỗi cửa hàng Phụng Lộc Coffee hiện có nhiều chi nhánh hoạt động độc lập trong việc quản lý bán hàng và tồn kho. Việc sử dụng Excel riêng lẻ tại từng chi nhánh gây ra nhiều khó khăn trong việc tổng hợp dữ liệu, theo dõi tồn kho và kiểm soát nguyên liệu. Do đó, doanh nghiệp cần một hệ thống quản lý chuỗi cửa hàng cà phê tập trung giúp đồng bộ dữ liệu bán hàng, tồn kho và báo cáo giữa các chi nhánh nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và vận hành. |
| 1.2 Tổng quan tổ chức | Đơn vị yêu cầu: Công ty Phụng Lộc Coffee – doanh nghiệp kinh doanh chuỗi cửa hàng cà phê. Hiện tại công ty có: - 8 chi nhánh - Khoảng 150 nhân viên - Trung bình 3000 – 5000 giao dịch mỗi ngày Doanh nghiệp đang có kế hoạch mở rộng thêm nhiều chi nhánh trong thời gian tới. |
| 1.3 Đóng góp vào mục tiêu chính | Hệ thống quản lý chuỗi cửa hàng cà phê giúp: - Kiểm soát tồn kho nguyên liệu chính xác giữa các chi nhánh - Giảm thất thoát nguyên liệu trong quá trình pha chế - Cung cấp báo cáo doanh thu và tồn kho theo thời gian thực - Hỗ trợ ban quản lý đưa ra quyết định kinh doanh nhanh chóng và chính xác |
| 1.4 Các bên liên quan | Các bên liên quan trong dự án bao gồm: - Nhân viên bán hàng (POS) - Nhân viên quản lý kho - Quản lý chi nhánh - Ban giám đốc công ty - Quản trị hệ thống (Admin) |
| 1.5 Cơ cấu hiện tại | Hiện tại mỗi chi nhánh đang sử dụng Excel để quản lý bán hàng và tồn kho riêng lẻ. Những hạn chế của hệ thống hiện tại: - Dữ liệu giữa các chi nhánh không đồng bộ - Khó kiểm soát lượng nguyên liệu sử dụng - Không có báo cáo tổng hợp theo thời gian thực - Khó đánh giá hiệu quả hoạt động của từng chi nhánh |
| 1.6 Phạm vi | Mức tối thiểu - Quản lý bán hàng tại POS - Quản lý menu sản phẩm - Quản lý nhập – xuất kho Mức trung bình - Báo cáo doanh thu theo ngày, tuần, tháng - Quản lý tồn kho nguyên liệu - Kiểm kê kho Mức tối đa - Đồng bộ dữ liệu giữa các chi nhánh - Hỗ trợ hoạt động offline khi mất mạng - Dashboard báo cáo tổng hợp cho ban quản lý |
| 1.7 Hạn chế | Một số hạn chế của dự án bao gồm: - Thời gian phát triển hệ thống giới hạn trong 5 tháng - Ngân sách dự án có giới hạn - Khả năng tích hợp với hệ thống kế toán hiện tại |
| 1.8 Phụ thuộc | Dự án phụ thuộc vào: - Kết nối internet ổn định tại các chi nhánh - Dữ liệu nhập liệu chính xác từ nhân viên - Hạ tầng máy chủ để lưu trữ dữ liệu tập trung |
| 1.9 Lợi ích chiến lược | Việc triển khai hệ thống mang lại các lợi ích: - Giảm thất thoát nguyên liệu - Nâng cao hiệu quả quản lý chuỗi cửa hàng - Tăng tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh - Hỗ trợ mở rộng hệ thống chi nhánh trong tương lai |

| 1.10 Rủi ro chiến lược | - Rủi ro mất dữ liệu khi đồng bộ offline - Nhân viên nhập sai dữ liệu bán hàng - Hệ thống bị quá tải vào giờ cao điểm - Kháng cự thay đổi từ nhân viên khi chuyển sang hệ thống mới |
| --- | --- |
| 1.11 Yếu tố thành công quan trọng | Các yếu tố quyết định thành công của dự án bao gồm: - Hệ thống dễ sử dụng đối với nhân viên - Dữ liệu được đồng bộ chính xác giữa các chi nhánh - Hệ thống hoạt động ổn định trong giờ cao điểm - Báo cáo được cập nhật nhanh chóng và chính xác |

- Đánh giá các phương án

| Chủ đề | Nội dung xem xét |
| --- | --- |
| 2.1 Danh sách các phương án | - Phát triển nội bộ - Thuê ngoài - Kết hợp cả hai |
| 2.2 Cơ hội đổi mới và hợp tác | Áp dụng công nghệ quản lý dữ liệu tập trung, xây dựng dashboard báo cáo doanh thu và tồn kho theo thời gian thực.. |
| 2.3 Các phương án cung cấp dịch vụ | Nhóm sinh viên tự chọn theo sở trường, có sự hướng dẫn từ giáo viên. |
| 2.4 Các phương án triển khai | Chia dự án thành các giai đoạn: Phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống, phát triển phần mềm, kiểm thử và triển khai. |
| 2.5 Đánh giá chi tiết các phương án | Đánh giá chi phí, lợi ích và mức độ phức tạp của từng phương án để lựa chọn giải pháp phù hợp. |
| 2.6 Định lượng rủi ro và phân tích độ nhạy | Rủi ro bảo mật dữ liệu, sai lệch dữ liệu tồn kho, xung đột dữ liệu khi đồng bộ offline. |
| 2.7 Đánh giá lợi ích | Hệ thống giúp cải thiện hiệu quả quản lý chuỗi cửa hàng, giảm thất thoát nguyên liệu và tăng độ chính xác trong quản lý dữ liệu. |
| 2.8 Phương án ưu tiên | Phát triển nội bộ bởi nhóm dự án nhằm đảm bảo hệ thống phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp và dễ dàng mở rộng trong tương lai. |

- Khía cạnh thương mại

| Chủ đề | Nội dung xem xét |
| --- | --- |
| 3.1 Yêu cầu đầu ra | Hệ thống cần hỗ trợ POS bán hàng, quản lý menu, quản lý kho nguyên liệu, kiểm kê kho và báo cáo doanh thu theo ngày, tuần, tháng. |
| 3.2 Các phương án cung cấp nguồn lực | Phát triển nội bộ bởi nhóm dự án gồm các lập trình viên, kiểm thử viên và quản trị cơ sở dữ liệu. |
| 3.3 Cơ chế thanh toán | Không áp dụng do hệ thống được phát triển trong khuôn khổ dự án học tập. |
| 3.4 Phân bổ và chuyển giao rủi ro | Đội phát triển chịu trách nhiệm chính đối với các rủi ro kỹ thuật và đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định. |
| 3.5 Thời hạn hợp đồng | Thời gian thực hiện dự án là 5 tháng. |
| 3.6 Các vấn đề về nhân sự | Không có nhân sự bị ảnh hưởng vì hệ thống chỉ hỗ trợ quản lý hoạt động kinh doanh. |
| 3.7 Tiến độ triển khai | Dự án dự kiến hoàn thành trong 5 tháng, bao gồm các giai đoạn phân tích, thiết kế, phát triển, kiểm thử và triển khai. |

- Khả năng chi trả

| Chủ đề | Nội dung xem xét |
| --- | --- |
| 4.1 Ngân sách dựa trên chi phí vòng đời | Chi phí bao gồm chi phí phát triển hệ thống, chi phí máy chủ, chi phí bảo trì và nâng cấp hệ thống trong tương lai. |
| 4.2 Giai đoạn PSA | Không áp dụng. |
| 4.3 Tài khoản thu nhập và chi phí | Không áp dụng. |
| 4.4 Bảng cân đối kế toán | Không áp dụng. |
| 4.5 Dòng tiền | Không áp dụng. |

- Tính khả thi

| Chủ đề | Nội dung xem xét |
| --- | --- |
| 5.1 Các dự án tương tự | • Square POS: Hệ thống quản lý bán hàng cho cửa hàng và nhà hàng. • Odoo POS: Phần mềm quản lý bán hàng và tồn kho. • KiotViet: Hệ thống quản lý bán hàng phổ biến tại Việt Nam. |
| 5.2 Vai trò dự án | Người quyết định đầu tư: Ban giám đốc Phụng Lộc Coffee. • Chủ sở hữu chịu trách nhiệm chính: Trưởng bộ phận IT. • Quản lý dự án: Trưởng nhóm phát triển. • Các vai trò khác: Lập trình viên, quản trị cơ sở dữ liệu, kiểm thử phần mềm. |
| 5.3 Kế hoạch dự án | Giai đoạn 1: Phân tích yêu cầu (1 tháng). Giai đoạn 2: Thiết kế hệ thống (1 tháng). Giai đoạn 3: Phát triển phần mềm (2 tháng). Giai đoạn 4: Kiểm thử và hoàn thiện (1 tháng). |
| 5.4 Quản lý hợp đồng | Đội phát triển và đội triển khai phối hợp để đảm bảo quá trình bàn giao hệ thống diễn ra thuận lợi. |
| 5.5 Chiến lược quản lý rủi ro | Rủi ro kỹ thuật: lỗi phần mềm hoặc hiệu suất thấp → kiểm thử liên tục. • Rủi ro dữ liệu: sai lệch tồn kho → kiểm soát nhập liệu. • Rủi ro bảo mật: truy cập trái phép → phân quyền và mã hóa dữ liệu. |
| 5.6 Kế hoạch dự phòng | • Nếu hệ thống gặp lỗi khi triển khai: quay lại hệ thống Excel cũ tạm thời. • Nếu xảy ra lỗi đồng bộ dữ liệu: thực hiện đồng bộ lại từ bản sao lưu. |