# PROJECT CHARTER

# HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHUỖI CỬA HÀNG CÀ PHÊ

Tên Doanh Nghiệp: LETTER K COMPANY

Địa chỉ: Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin – ĐHQG-HCM

Thực hiện bởi: LETTER K Group

Tên Doanh Nghiệp: LETTER K COMPANY

# MỤC LỤC

# TÓM TẮT ĐIỀU HÀNH	2

# MỤC ĐÍCH CỦA DỰ ÁN	2

MỤC TIÊU KINH DOANH	2

# CHI TIẾT DỰ ÁN	3

YÊU CẦU	3

PHẠM VI DỰ ÁN	4

SẢN PHẨM BÀN GIAO	5

LỊCH TRÌNH ƯỚC TÍNH	6

NGÂN SÁCH ƯỚC TÍNH	6

YÊU CẦU VỀ NHÂN SỰ	7

RỦI RO	7

TIÊU CHÍ HOÀN THÀNH	7

XÁC ĐỊNH SỰ THÀNH CÔNG CỦA DỰ ÁN	8

RÀNG BUỘC	9

# CÁC BÊN LIÊN QUAN	10

# QUẢN LÝ DỰ ÁN	11

# PHÊ DUYỆT DỰ ÁN	11

TÓM TẮT ĐIỀU HÀNH

Hệ thống Quản lý Chuỗi Cửa hàng Cà phê được phát triển nhằm hỗ trợ công ty Phụng Lộc Coffee quản lý hoạt động kinh doanh tại nhiều chi nhánh. Hệ thống cung cấp các chức năng như bán hàng POS, quản lý menu, quản lý kho nguyên liệu, theo dõi tồn kho và tạo báo cáo doanh thu theo thời gian thực. Mục tiêu của hệ thống là giảm sai lệch dữ liệu tồn kho, tối ưu hóa quy trình vận hành và giúp ban quản lý có dữ liệu chính xác để đưa ra quyết định.

MỤC ĐÍCH CỦA DỰ ÁN

Mục tiêu chính:
Phát triển một hệ thống Desktop quản lý chuỗi cửa hàng cà phê giúp doanh nghiệp quản lý hoạt động bán hàng (POS), tồn kho nguyên liệu, menu và báo cáo doanh thu một cách tập trung. Hệ thống giúp tự động hóa các quy trình vận hành, giảm sai sót thủ công và tăng hiệu quả quản lý giữa các chi nhánh.

Nâng cao hiệu quả vận hành:
Hệ thống giúp các chi nhánh thực hiện bán hàng nhanh chóng thông qua POS, tự động cập nhật tồn kho nguyên liệu theo công thức pha chế và hỗ trợ kiểm kho chính xác. Điều này giúp giảm thời gian kiểm kho, hạn chế thất thoát nguyên liệu và cải thiện hiệu suất làm việc của nhân viên.

Quản lý dữ liệu tập trung và hỗ trợ ra quyết định:
Hệ thống cung cấp cơ sở dữ liệu tập trung cho toàn bộ chuỗi cửa hàng, cho phép ban quản lý theo dõi doanh thu, tồn kho và hiệu suất của từng chi nhánh theo thời gian thực. Các báo cáo tổng hợp giúp nhà quản lý đưa ra quyết định kinh doanh chính xác và kịp thời.

MỤC TIÊU KINH DOANH

Giảm tỷ lệ hao hụt nguyên liệu xuống dưới 2%.

Giảm 50% thời gian kiểm kho tại các chi nhánh.

Cung cấp báo cáo doanh thu theo chi nhánh theo thời gian thực.

Tự động trừ kho nguyên liệu theo công thức pha chế (recipe).

CHI TIẾT DỰ ÁN

Mô tả tổng quan dự án:
Dự án nhằm phát triển một hệ thống phần mềm Desktop quản lý chuỗi cửa hàng cà phê cho công ty Phụng Lộc Coffee. Hệ thống được thiết kế để quản lý hoạt động kinh doanh tại nhiều chi nhánh thông qua một cơ sở dữ liệu tập trung, giúp đồng bộ thông tin bán hàng, tồn kho nguyên liệu và báo cáo doanh thu trong toàn bộ hệ thống cửa hàng.

Hệ thống sẽ cung cấp các module chức năng chính bao gồm: POS bán hàng, quản lý menu, quản lý công thức pha chế (recipe), quản lý kho nguyên liệu, kiểm kho, điều chuyển kho giữa các chi nhánh và hệ thống báo cáo quản trị. Các chi nhánh có thể thực hiện giao dịch bán hàng thông qua POS và dữ liệu sẽ được đồng bộ về hệ thống trung tâm để đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu.

Môi trường vận hành hệ thống:
Hệ thống được triển khai tại 8 chi nhánh cửa hàng cà phê của công ty, mỗi chi nhánh có tối thiểu một máy POS phục vụ bán hàng. Các POS sẽ kết nối với máy chủ cơ sở dữ liệu trung tâm thông qua mạng Internet để đồng bộ dữ liệu bán hàng, tồn kho và báo cáo.

Trong trường hợp mất kết nối mạng, hệ thống POS vẫn có thể hoạt động ở chế độ offline, lưu trữ tạm thời các giao dịch bán hàng tại máy cục bộ. Khi kết nối mạng được khôi phục, dữ liệu sẽ tự động đồng bộ về cơ sở dữ liệu trung tâm để đảm bảo toàn bộ hệ thống có dữ liệu chính xác và đầy đủ.

YÊU CẦU

Hệ thống Quản lý Chuỗi Cửa hàng Cà phê phải đáp ứng các yêu cầu chức năng nhằm hỗ trợ hoạt động vận hành của doanh nghiệp một cách hiệu quả, đảm bảo dữ liệu chính xác và giúp nhà quản lý dễ dàng theo dõi tình hình kinh doanh của toàn bộ chuỗi cửa hàng.

Quản lý POS bán hàng
Hệ thống phải cung cấp chức năng POS cho nhân viên bán hàng tại từng chi nhánh. Nhân viên có thể tạo đơn hàng cho khách, chọn sản phẩm từ menu, tính tổng tiền và hoàn tất giao dịch bán hàng. Mỗi giao dịch được ghi nhận vào hệ thống để phục vụ việc thống kê doanh thu và quản lý hoạt động kinh doanh của cửa hàng. Hệ thống POS cần đảm bảo tốc độ xử lý nhanh và hoạt động ổn định trong giờ cao điểm.

Quản lý menu sản phẩm
Hệ thống phải cho phép quản lý danh sách sản phẩm trong menu của cửa hàng. Người quản lý có thể thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa sản phẩm khi cần thiết. Hệ thống cũng phải hỗ trợ cập nhật giá bán và phân loại sản phẩm theo từng nhóm như cà phê, trà, nước ép hoặc bánh. Menu sản phẩm cần được đồng bộ giữa các chi nhánh để đảm bảo tính thống nhất trong toàn bộ hệ thống.

Quản lý công thức pha chế (Recipe)
Hệ thống phải hỗ trợ quản lý định mức nguyên liệu cho từng sản phẩm trong menu. Mỗi sản phẩm sẽ được gắn với danh sách nguyên liệu và số lượng nguyên liệu cần sử dụng khi pha chế. Khi một sản phẩm được bán thông qua POS, hệ thống sẽ tự động trừ số lượng nguyên liệu tương ứng trong kho, giúp kiểm soát chính xác lượng nguyên liệu tiêu thụ.

Quản lý kho nguyên liệu
Hệ thống cần cung cấp chức năng quản lý kho nguyên liệu tại từng chi nhánh. Người dùng có thể thực hiện nhập kho khi nhận nguyên liệu từ nhà cung cấp và xuất kho khi sử dụng trong quá trình pha chế. Hệ thống phải theo dõi số lượng tồn kho của từng loại nguyên liệu và hiển thị thông tin tồn kho theo từng chi nhánh để hỗ trợ việc quản lý và kiểm soát nguyên liệu.

Điều chuyển kho giữa các chi nhánh
Hệ thống cần hỗ trợ chức năng điều chuyển nguyên liệu giữa các chi nhánh khi cần thiết. Người quản lý có thể tạo phiếu điều chuyển và ghi nhận số lượng nguyên liệu được chuyển từ chi nhánh này sang chi nhánh khác. Sau khi điều chuyển, hệ thống sẽ tự động cập nhật lại tồn kho của các chi nhánh liên quan và lưu lại lịch sử điều chuyển để phục vụ việc kiểm tra và quản lý.

Kiểm kho
Hệ thống phải hỗ trợ việc kiểm kê nguyên liệu trong kho định kỳ. Người quản lý có thể so sánh số liệu tồn kho trong hệ thống với số lượng nguyên liệu thực tế tại cửa hàng. Trong trường hợp có sự sai lệch, hệ thống cho phép điều chỉnh số lượng tồn kho và lưu lại lịch sử kiểm kho để đảm bảo tính minh bạch trong quản lý kho.

Báo cáo và thống kê
Hệ thống phải cung cấp các báo cáo phục vụ công tác quản lý như báo cáo doanh thu theo ngày, tháng và năm; báo cáo doanh thu theo từng chi nhánh; báo cáo tồn kho nguyên liệu; và báo cáo các sản phẩm bán chạy. Các báo cáo này giúp ban quản lý theo dõi tình hình kinh doanh và đưa ra quyết định quản lý kịp thời.

Đồng bộ dữ liệu và hoạt động offline
Hệ thống cần hỗ trợ cơ chế hoạt động khi mất kết nối mạng. Trong trường hợp này, POS vẫn có thể tiếp tục thực hiện giao dịch bán hàng và dữ liệu sẽ được lưu tạm thời trên máy cục bộ. Khi kết nối mạng được khôi phục, hệ thống sẽ tự động đồng bộ dữ liệu với cơ sở dữ liệu trung tâm để đảm bảo thông tin được cập nhật đầy đủ.

Phân quyền người dùng
Hệ thống phải hỗ trợ phân quyền người dùng theo vai trò khác nhau như nhân viên bán hàng, nhân viên kho, quản lý chi nhánh và quản trị viên hệ thống. Mỗi vai trò sẽ có quyền truy cập và thao tác khác nhau để đảm bảo việc quản lý dữ liệu được an toàn và có kiểm soát.

Bảo mật và an toàn dữ liệu
Hệ thống phải đảm bảo các yêu cầu về bảo mật như xác thực đăng nhập người dùng, phân quyền truy cập dữ liệu và bảo vệ thông tin trong cơ sở dữ liệu trung tâm. Ngoài ra, hệ thống cần có cơ chế sao lưu dữ liệu định kỳ để phòng tránh mất dữ liệu và đảm bảo hoạt động ổn định lâu dài.

PHẠM VI DỰ ÁN

Dự án “Hệ thống Quản lý Chuỗi Cửa hàng Cà phê” nhằm phát triển một ứng dụng Desktop hỗ trợ quản lý hoạt động kinh doanh của chuỗi cửa hàng Phụng Lộc Coffee. Hệ thống cho phép quản lý bán hàng (POS), quản lý menu sản phẩm và công thức pha chế, quản lý kho nguyên liệu, kiểm kho và điều chuyển nguyên liệu giữa các chi nhánh.

Ngoài ra, hệ thống cung cấp các báo cáo doanh thu và tồn kho nhằm hỗ trợ ban quản lý theo dõi hoạt động kinh doanh của từng chi nhánh. Dữ liệu của các chi nhánh được đồng bộ về cơ sở dữ liệu trung tâm và hệ thống vẫn có thể hoạt động tạm thời khi mất kết nối mạng.

Phạm vi dự án không bao gồm việc phát triển ứng dụng mobile cho khách hàng hoặc tích hợp hệ thống thanh toán trực tuyến, mà chỉ tập trung vào hệ thống quản lý nội bộ cho chuỗi cửa hàng.

SẢN PHẨM BÀN GIAO

Tài liệu phân tích và thiết kế hệ thống
Bao gồm tài liệu đặc tả yêu cầu nghiệp vụ (Business Requirements), phân tích hệ thống, thiết kế kiến trúc phần mềm và thiết kế cơ sở dữ liệu phục vụ cho việc phát triển hệ thống quản lý chuỗi cửa hàng cà phê.

Mã nguồn ứng dụng Desktop
Bộ mã nguồn hoàn chỉnh của hệ thống với các module chức năng chính như POS bán hàng, quản lý menu sản phẩm, quản lý công thức pha chế (recipe), quản lý kho nguyên liệu, điều chuyển kho giữa các chi nhánh và hệ thống báo cáo doanh thu.

Gói cài đặt ứng dụng
Bộ cài đặt phần mềm Desktop để triển khai tại các chi nhánh, bao gồm hướng dẫn cài đặt, cấu hình hệ thống và kết nối với cơ sở dữ liệu trung tâm.

Tài liệu hướng dẫn sử dụng
Tài liệu hướng dẫn chi tiết cách sử dụng hệ thống cho các đối tượng người dùng như nhân viên bán hàng, nhân viên kho, quản lý chi nhánh và quản trị viên hệ thống.

Báo cáo kiểm thử hệ thống
Tài liệu báo cáo kết quả kiểm thử bao gồm kiểm thử chức năng, kiểm thử tích hợp, kiểm thử hệ thống và kiểm thử hiệu năng nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định trước khi triển khai.

Tài liệu bàn giao và triển khai hệ thống
Bao gồm tài liệu tổng hợp quá trình phát triển, báo cáo tiến độ dự án, hướng dẫn triển khai hệ thống tại các chi nhánh và kế hoạch hỗ trợ sau khi bàn giao.

LỊCH TRÌNH ƯỚC TÍNH

| Các cột mốc của dự án | Ước tính ngày hoàn thành |
| --- | --- |
| Lập kế hoạch | 05/03/2026 |
| Phân tích | 01/04/2026 |
| Thiết kế | 20/04/2026 |
| Phát triển | 25/04/2026 |
| Kiểm thử | 05/06/2026 |
| Triển khai | 10/06/2026 |
| Hỗ trợ & Bảo trì | 15/06/2026 |

NGÂN SÁCH ƯỚC TÍNH

| Mô tả tài nguyên | Estimated Cost |
| --- | --- |
| Lập kế hoạch | 60,000,000 |
| Phân tích | 80,000,000 |
| Thiết kế | 90,000,000 |
| Phát triển phần mềm | 220,000,000 |
| Sever & Database | 80,000,000 |
| Máy Pos | 100,000,000 |
| Kiểm thử | 50,000,000 |
| Triển khai và đào tạo | 40,000,000 |
| Hỗ trợ & Bảo trì | 30,000,000 |
| Dự phòng | 50,000,000 |
| Tổng | 800,000,000 |

YÊU CẦU VỀ NHÂN SỰ

| Tên | Khoa | Thông tin liên lạc | Giám sát |
| --- | --- | --- | --- |
| Nguyễn Thế Khánh | LETTER K | 24520795@gm.uit.edu.vn |  |
| Nguyễn Trung Kiên | LETTER K | 24520887@gm.uit.edu.vn |  |
| Tăng Anh Khôi | LETTER K | 24520686@gm.uit.edu.vn |  |
| Phạm Hào Kiệt | LETTER K | 24520909@gm.uit.edu.vn |  |
| Huỳnh Đăng Khoa | LETTER K | 24522074@gm.uit.edu.vn |  |

RỦI RO

Lỗi phần mềm hoặc hệ thống Chậm trễ do thay đổi yêu cầu

TIÊU CHÍ HOÀN THÀNH

Hệ thống được xem là hoàn thành khi tất cả các chức năng chính như POS bán hàng, quản lý menu sản phẩm, quản lý công thức pha chế, quản lý kho nguyên liệu, kiểm kho và báo cáo doanh thu được phát triển đầy đủ và hoạt động ổn định.

Hệ thống phải đảm bảo việc xử lý giao dịch bán hàng tại POS diễn ra nhanh chóng, với thời gian phản hồi dưới 2 giây cho mỗi giao dịch. Dữ liệu bán hàng và tồn kho phải được đồng bộ chính xác giữa các chi nhánh và cơ sở dữ liệu trung tâm.

Các báo cáo doanh thu và tồn kho phải được cập nhật kịp thời và có thể truy xuất trong thời gian ngắn để hỗ trợ ban quản lý theo dõi hoạt động kinh doanh của từng chi nhánh.

Hệ thống phải hoạt động ổn định trong giờ cao điểm và đảm bảo khả năng xử lý số lượng lớn giao dịch mỗi ngày mà không xảy ra lỗi nghiêm trọng.

Ngoài ra, tất cả các tài liệu dự án, bao gồm tài liệu phân tích, thiết kế, kiểm thử và hướng dẫn sử dụng, phải được hoàn thiện và bàn giao đầy đủ cho đơn vị sử dụng hệ thống.

XÁC ĐỊNH SỰ THÀNH CÔNG CỦA DỰ ÁN

Để dự án “Hệ thống Quản lý Chuỗi Cửa hàng Cà phê” được xem là thành công, hệ thống cần đáp ứng các tiêu chí cụ thể liên quan đến hiệu suất, độ chính xác dữ liệu, tính ổn định và mức độ hài lòng của người dùng.

Hệ thống phải đảm bảo hiệu suất xử lý nhanh và ổn định, trong đó các giao dịch bán hàng tại POS được xử lý trong thời gian dưới 2 giây. Việc truy xuất các báo cáo doanh thu hoặc tồn kho cần được thực hiện nhanh chóng, giúp người quản lý có thể theo dõi hoạt động kinh doanh mà không bị gián đoạn.

Độ chính xác của dữ liệu là một yếu tố quan trọng để đánh giá sự thành công của hệ thống. Dữ liệu tồn kho giữa các chi nhánh và cơ sở dữ liệu trung tâm phải được đồng bộ chính xác, với sai lệch tồn kho giữa các chi nhánh không vượt quá 3%. Ngoài ra, hệ thống phải đảm bảo việc cập nhật dữ liệu bán hàng và tồn kho được thực hiện kịp thời và nhất quán.

Hệ thống cần hoạt động ổn định trong môi trường nhiều chi nhánh, có khả năng xử lý từ 3000 đến 5000 giao dịch mỗi ngày mà không xảy ra lỗi nghiêm trọng. Trong trường hợp mất kết nối mạng, các máy POS vẫn phải có khả năng hoạt động offline và đồng bộ dữ liệu lại khi kết nối được khôi phục.

Một tiêu chí quan trọng khác là mức độ hài lòng của người dùng. Sau khi triển khai hệ thống, nhân viên bán hàng, nhân viên kho và quản lý chi nhánh phải có thể sử dụng phần mềm một cách dễ dàng và hiệu quả. Hệ thống phải giúp giảm thời gian kiểm kho, giảm thất thoát nguyên liệu và hỗ trợ ban quản lý theo dõi tình hình kinh doanh của từng chi nhánh một cách chính xác.

Cuối cùng, dự án được xem là hoàn thành khi tất cả các chức năng chính được triển khai đầy đủ, hệ thống đã được kiểm thử và các tài liệu dự án được bàn giao đầy đủ cho đơn vị sử dụng, bao gồm tài liệu kỹ thuật, tài liệu hướng dẫn sử dụng và báo cáo kiểm thử hệ thống.

RÀNG BUỘC

Dự án phải tuân theo các ràng buộc sau: Ngân sách: Tổng chi phí dự án là 800,000,000 VND, phân bổ như sau:

Lập kế hoạch: 60,000,000 VND

Phân tích: 80,000,000 VND

Thiết kế: 90,000,000 VND

Phát triển phần mềm: 220,000,000 VND

Sever & Database: 80,000,000 VND

Máy Pos: 100,000,000 VND

Kiểm thử: 50,000,000 VND

Triển khai và đào tạo: 40,000,000 VND

Hỗ trợ & Bảo trì: 30,000,000 VND

Dự Phòng: 50,000,000 VND

Thời gian: Dự án phải hoàn thành trong 4 tháng.

Tài nguyên nhân sự: Đội ngũ phát triển gồm 5 người. Công nghệ:

Cơ sở dữ liệu: Oracle. Backend: Java .

Frontend: Java Desktop (Java Swing) cho hệ thống POS và quản lý.

Triển khai hệ thống: Hệ thống phải hoạt động theo mô hình ứng dụng Desktop kết nối đến cơ sở dữ liệu trung tâm, cho phép nhiều chi nhánh truy cập và sử dụng đồng thời.

Bảo mật: Hệ thống phải đảm bảo an toàn dữ liệu, phân quyền người dùng rõ ràng và bảo vệ thông tin giao dịch, đồng thời tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật cơ bản trong quản lý hệ thống thông tin.

| Tên | Vai trò | Tổ chức | Thông tin liên lạc |
| --- | --- | --- | --- |
| Nguyễn Trung Kiên | Nhóm trưởng | LETTER K | 24520887@gm.uit.edu.vn |
| Tăng Anh Khôi | Nhóm phó | LETTER K | 24520686@gm.uit.edu.vn |
| Huỳnh Đăng Khoa | Thư kí | LETTER K | 24522074@gm.uit.edu.vn |
| Phạm Hào Kiệt | Thành viên | LETTER K | 24520909@gm.uit.edu.vn |
| Nguyễn Thế Khánh | Thành viên | LETTER K | 24520795@gm.uit.edu.vn |

QUẢN LÝ DỰ ÁN

Nguyễn Trung Kiên (CEO OF LETTER K COPORATION)

PHÊ DUYỆT DỰ ÁN

Ngày: 05/03/2026

Bằng việc ký tên bên dưới và ghi tắt vào từng trang, tôi, Nguyễn Thế Khánh, với tư cách là Nhà Tài Trợ Dự Án, phê duyệt dự án được mô tả trong tài liệu này và cho phép triển khai.

# LETTER K GROUP

Bởi: LETTER K

Chữ ký của Nhà Tài Trợ Dự Án

Họ và tên: Nguyễn Thế Khánh của Nhà Tài Trợ Dự Án